MỤC LỤC

SỬA ĐỔI TÀI LIỆU

- MỤC ĐÍCH

- PHẠM VI

- TÀI LIỆU VIỆN DẪN

- ĐỊNH NGHĨA/VIẾT TẮT

- NỘI DUNG QUY TRÌNH

- BIỂU MẪU

- HỒ SƠ CẦN LƯU

| Trách nhiệm | Soạn thảo | Xem xét | Phê duyệt |
| --- | --- | --- | --- |
| Họ tên | Dương Thị Phương Thảo | Đỗ Đại Thắng | Hoàng Đức Long |
| Chữ ký |  |  |  |
| Chức vụ | Phó P.KHTH | Phó P.KHTH | Trưởng Ban |

SỬA ĐỔI TÀI LIỆU

| Yêu cầu sửa đổi/ bổ sung | Trang / Phần liên quan việc sửa đổi | Mô tả nội dung sửa đổi | Lần ban hành / Lần sửa đổi | Ngày ban hành |
| --- | --- | --- | --- | --- |

1. MỤC ĐÍCH

Quy trình này quy định việc xây dựng kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản, nhu cầu vốn hàng năm của các KCN và theo dõi thực hiện tại Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh Ninh Bình (gọi tắt là Ban quản lý) nhằm thống nhất việc thực hiện và nâng cao hiệu quả đầu tư xây dựng KCN

2. PHẠM VI

Quy trình này áp dụng thực hiện đối với các đơn vị thuộc Ban quản lý, bao gồm Phòng Kế hoạch tổng hợp, Công ty PTHT KCN và Văn thư.

Phòng Kế hoạch tổng hợp chủ trì, giúp Trưởng Ban xây dựng kế hoạch

3. TÀI LIỆU VIỆN DẪN

- Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015

- Nghị định số 82/2018/NĐ-CP, ngày 22 tháng 5 năm 2018 của Chính phủ quy định về quản lý Khu công nghiệp và khu kinh tế.

- Quyết định số 36/2015/QĐ-UBND ngày 28/12/2015 của UBND tỉnh Ninh Bình quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Ninh Bình;

- Quyết định số 40/QĐ-BQL ngày 12/5/2016 của Ban quản lý các khu công nghiệp về việc quy định chức năng, nhiệm vụ của các phòng và đơn vị sự nghiệp trực thuộc Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh Ninh Bình;

- Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm;

- Hướng dẫn lập kế hoạch đầu tư của Bộ Kế hoạch và Đầu tư;

- Chỉ thị của UBND về xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước;

- Quyết định giao kế hoạch vốn đầu tư phát triển năm.

- Mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội 5 năm của tỉnh.

- Tình hình thực hiện, thanh toán vốn đầu tư dự án xây dựng CSHT các KCN được đầu tư bằng vốn ngân sách nhà nước.

- Nhu cầu thực tế về xây dựng CSHT các KCN trên địa bàn tỉnh và trả nợ xây dựng cơ bản hàng năm.

- Khung hướng dẫn xây dựng kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản và nhu cầu vốn hàng năm của UBND tỉnh

4. ĐỊNH NGHĨA/VIẾT TẮT

4.1. Định nghĩa:

- Kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản: Trong quy trình này được hiểu là kế hoạch xây dựng cơ sở hạ tầng các khu công nghiệp được đầu tư bằng vốn ngân sách nhà nước.

- Nhu cầu vốn hàng năm của các khu công nghiệp: Là số vốn cần thiết hàng năm để thực hiện kế hoạch xây dựng cơ sở hạ tầng khu công nghiệp cũng như trả nợ XDCB.

- Các thuật ngữ, định nghĩa có liên quan được sử dụng theo Tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015

4.2. Từ viết tắt:

+ BQL: Ban quản lý

+ KCN: Khu công nghiệp

+ XDCB: Xây dựng cơ bản

+ CSHT: Cơ sở hạ tầng

+ NSNN: Ngân sách nhà nước

+ Phòng Kế hoạch: Phòng Kế hoạch tổng hợp

+ Công ty PTHT KCN: Công ty Phát triển hạ tầng khu công nghiệp

5. NỘI DUNG QUY TRÌNH: Thời gian thực hiện 30 ngày

| Bước thực hiện | Đơn vị thực hiện | Kết quả thực hiện | Thời gian | Biểu mẫu/Kết quả |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Bước 1 | Bộ phận Văn thư | Nhận Chỉ thị và khung hướng dẫn xây dựng kế hoạch ĐT XDCB và nhu cầu vốn: Phòng Kế hoạch nhận bản sao Hướng dẫn của Bộ Kế hoạch và đầu tư, Chỉ thị của UBND tỉnh về xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách hàng năm do bộ phận Văn thư chuyển, triển khai xây dựng kế hoạch | 01 ngày |  |
| Bước 2 | Phòng Kế hoạch tổng hợp | Thông báo, hướng dẫn Công ty PTHT KCN tổng hợp tình hình thực hiện và thanh toán vốn đầu tư XDCB: Căn cứ Hướng dẫn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, căn cứ Chỉ thị của UBND tỉnh về xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách hàng năm, Phòng Kế hoạch thông báo, hướng dẫn Công ty PTHT KCN xây dựng biểu tổng hợp tình hình thực hiện và thanh toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản | 05 ngày |  |
| Bước 3 | Công ty PTHT | Tổng hợp tình hình thực hiện và thanh toán vốn đầu tư XDCB: Công ty PTHT trên cơ sở hướng dẫn của Phòng Kế hoạch, tổng hợp tình hình giao và thực hiện kế hoạch đầu tư nguồn ngân sách năm và dự kiến kế hoạch năm tới, dự kiến kế hoạch đầu tư phát triển nguồn NSNN cần bố trí để thanh toán nợ đọng xây dựng cơ bản, đồng thời xây dựng kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản từ nhu cầu thực tế xây dựng CSHT các KCN | 10 ngày | BM.03.01/KH |
| Bước 4 | Phòng Kế hoạch | Xây dựng Kế hoạch đầu tư XDCB và nhu cầu vốn: Căn cứ số liệu do Công ty PTHT cung cấp, Phòng Kế hoạch hoàn thành kế hoạch đầu tư XDCB và nhu cầu vốn cho xây dựng KCN theo đúng khung hướng dẫn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Chỉ thị của UBND tỉnh, trình Trưởng Ban | 10 ngày | BM.03.01/KH BM.03.02/KH |
| Bước 5 | Lãnh đạo Ban Quản lý | Phê duyệt Kế hoạch đầu tư XDCB và nhu cầu vốn: - Trưởng Ban xem xét và phê duyệt Kế hoạch đầu tư XDCB và nhu cầu vốn; - Trường hợp Trưởng Ban không đồng ý với một số nội dung thì có thể trực tiếp làm việc với đơn vị chuyên môn để tham khảo ý kiến trước khi quyết định; - Trường hợp không đạt yêu cầu, Trưởng Ban chỉ đạo xây dựng lại | 03 ngày | BM.03.01/KH BM.03.02/KH |
| Bước 6 | Phòng KH | Lưu hồ sơ: Ngoài việc thực hiện phát hành và lưu trữ văn bản theo quy định của công tác văn thư thì Phòng Kế hoạch Ban có trách nhiệm lưu trữ Kế hoạch đầu tư XDCB và nhu cầu vốn hàng năm | 01 ngày | BM.03.01/KH BM.03.02/KH |

6. BIỂU MẪU

| TT | Tên Biểu mẫu |
| --- | --- |
|  | - BM.03.01/KH: Biểu mẫu Tổng hợp tình hình đầu tư XDCB và nhu cầu vốn năm. - BM.03.02/KH: Mẫu Kế hoạch đầu tư XDCB và nhu cầu vốn hàng năm |

7. HỒ SƠ LƯU: Hồ sơ lưu bao gồm các thành phần sau

| Stt | Tên hồ sơ | Ký hiệu | Trách nhiệm lưu | Thời gian lưu | Các thức lưu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Biểu mẫu Tổng hợp tình hình đầu tư XDCB và nhu cầu vốn năm. | BM.03.01/KH | Phòng Kế hoạch | 10 năm | Bằng giấy File dữ liệu |
| 2 | Kế hoạch đầu tư XDCB và nhu cầu vốn | BM.03.02/KH | Phòng Kế hoạch | 10 năm | Bằng giấy File dữ liệu |